UNIVERSIDAD NACIONAL / CPIS INGENIERÍA DE SISTEMAS
CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
CASO: PLATAFORMA WEB 'ZONAS TURÍSTICAS MTC'
Sistema Asesor Especializado en Rutas Turísticas Peatonales de Ida y Vuelta desde Estaciones Ferroviarias con Integración SENAMHI, PeruRail y Travel Group Perú

| Entidad Solicitante: | Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) |
| --- | --- |
| Docente Asignado: | Ing. Mg. Freddy Ferrari Fernández |
| Entidades Integradas: | SENAMHI, PeruRail, Travel Group Perú |
| Arquitectura / Hosting: | Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Vercel Serverless (100% Free) |
| Versión del Informe: | 1.0 - Versión Beta Completa |
| Fecha de Emisión: | Agosto 2026 |

1. DOCUMENTO DE INICIO DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha dispuesto el desarrollo e implementación de una plataforma de software web orientada a fomentar el uso del transporte público masivo sostenible (red ferroviaria) y el turismo local. El sistema funciona como un asesor inteligente que proporciona a los usuarios rutas turísticas diseñadas exclusivamente para realizarse a pie desde las diversas estaciones de tren del país.

📌 Propósito Estratégico Integrar flujos periódicos de información provenientes de tres fuentes clave: el SENAMHI (clima y radiación UV), PeruRail (logística de trenes, frecuencias y tarifas) y Travel Group Perú (catálogo georreferenciado de zonas turísticas a pie). El usuario obtiene un informe consolidado visualizable y descargable en PDF bajo un modelo estricto de trayecto único de ida y vuelta a pie.

1.1. Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Desarrollar una plataforma web responsive de alto rendimiento (< 2s de respuesta) alojada en la nube (Vercel) con costo cero.

Objetivo Específico 1: Consolidar previsiones meteorológicas y alertas preventivas por estación geográfica provenientes del SENAMHI.

Objetivo Específico 2: Integrar la oferta logística ferroviaria de PeruRail (horarios, frecuencias, capacidades y tarifas en PEN/USD).

Objetivo Específico 3: Proveer un módulo de gestión CRUD para Travel Group Perú (zonas a pie) con restricción de solo lectura para estaciones.

Objetivo Específico 4: Diseñar un asesor interactivo con mapas dinámicos Leaflet que trace el recorrido a pie ida y vuelta.

Objetivo Específico 5: Emitir informes turísticos oficiales descargables en formato PDF de alta fidelidad.

1.2. Partes Interesadas (Stakeholders)

| Stakeholder / Actor | Rol en el Proyecto | Responsabilidades Clave |
| --- | --- | --- |
| Ministerio de Transportes (MTC) | Patrocinador y Ente Rector | Definir políticas de promoción del transporte ferroviario y turismo. |
| SENAMHI | Proveedor Meteorológico | Suministro periódico de datos climáticos, temperaturas, lluvia y radiación UV. |
| PeruRail | Operador Ferroviario | Aporte de datos logísticos de estaciones, horarios de salida/llegada y tarifario. |
| Travel Group Perú | Gestor Turístico | Levantamiento, asignación y actualización de atractivos a pie desde estaciones. |
| Usuario / Turista Final | Cliente del Sistema | Ingresar preferencias, consultar el clima, planificar rutas y descargar PDF. |

2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS (NORMA IEEE 830) Y RNF

En cumplimiento de la norma estándar IEEE 830 para especificación de requisitos de software, se procedió a la identificación, análisis y priorización mediante el método MoSCoW (Alta: Must Have, Media: Should Have, Baja: Could Have).

2.1. Matriz de Requerimientos Funcionales Priorizados

| Código | Requerimiento Funcional | Descripción y Procesamiento | Prioridad IEEE |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Ingreso y Filtro de Preferencias | Permitir seleccionar categorías turísticas (Naturaleza, Historia, Arqueología, etc.) y estación para filtrar atractivos. | Alta (Must Have) |
| RF-02 | Cálculo de Ruta Peatonal | Calcular distancia total, tiempo a pie y dificultad en trayecto único de ida y vuelta. | Alta (Must Have) |
| RF-03 | Integración Meteorológica SENAMHI | Consultar clima en tiempo real, alertas de lluvia/viento, índice UV y ropa recomendada. | Alta (Must Have) |
| RF-04 | Logística Ferroviaria PeruRail | Seleccionar trenes de ida y retorno con cálculo automático de tarifas en PEN y USD. | Alta (Must Have) |
| RF-05 | Emisión de Informe PDF / HTML | Generar reporte turístico consolidado descargable en PDF y vista de impresión oficial. | Alta (Must Have) |
| RF-06 | CRUD Zonas (Travel Group) | Permitir crear, editar, listar y eliminar zonas turísticas a pie vinculadas a estaciones. | Alta (Must Have) |
| RF-07 | Estaciones Solo Lectura | Restringir a Travel Group Perú el acceso a estaciones únicamente a modo consulta. | Alta (Must Have) |
| RF-08 | CRUD Horarios PeruRail | Permitir a PeruRail administrar frecuencias de trenes, tipos de servicio y tarifarios. | Alta (Must Have) |
| RF-09 | Mapa Interactivo Peatonal | Renderizar mapas dinámicos Leaflet con traza de ruta a pie, marcadores y waypoints. | Media (Should Have) |
| RF-10 | Monitoreo y Sincronización APIs | Panel administrativo para sincronización periódica diaria y monitoreo de latencias. | Media (Should Have) |
| RF-11 | Matriz Asignación Travel Group | Listado consolidado de estaciones y zonas turísticas para control operativo. | Media (Should Have) |
| RF-12 | Búsqueda por Código Itinerario | Recuperación de informes emitidos mediante código de seguimiento único. | Baja (Could Have) |

2.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01 (Rendimiento): Tiempo de respuesta menor a 2 segundos por consulta en condiciones normales de red.

RNF-02 (Responsividad): Diseño adaptable al 100% de dispositivos móviles, tablets y escritorios mediante Tailwind CSS.

RNF-03 (Disponibilidad): Disponibilidad del 99.9% mediante arquitectura Serverless desplegada en Vercel.

RNF-04 (Actualización): Actualización periódica diaria de previsiones climáticas y frecuencias de tren.

RNF-05 (Usabilidad): Interfaz amigable, intuitiva y accesible (cumplimiento WCAG contraste de color).

RNF-06 (Costos Cero): Uso exclusivo de herramientas y recursos gratuitos (Next.js, Leaflet, OpenStreetMap, Vercel Free).

RNF-07 (Convención BD): Uso mandatorio de prefijos en la base de datos (tbl_ para tablas y prefijos de 3 letras en campos).

3. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO (ETAPAS Y FASES)

Se implementó un marco ágil basado en Scrum adaptado a las buenas prácticas de la ingeniería de software RUP/IEEE:

Fase 1 (Inicio y Requerimientos): Levantamiento del caso de estudio, análisis del dominio de transporte y turismo, especificación de requerimientos según norma IEEE 830.

Fase 2 (Diseño Arquitectónico): Diseño de la arquitectura lógica en capas y física en la nube; modelado de la base de datos con prefijos estandarizados.

Fase 3 (Construcción e Integración): Desarrollo modular en 5 Sprints (Layout, Integración APIs, Asesor Peatonal con Leaflet, CRUDs Admin, Generador de Informes PDF).

Fase 4 (Pruebas y QA): Ejecución de la matriz de casos de prueba (CP-01 a CP-08), pruebas de rendimiento, responsividad y validación cruzada.

Fase 5 (Despliegue y Cierre): Configuración del pipeline en Vercel, optimización de bundles con Turbopack y redacción de manuales.

4. ARQUITECTURA DE SOFTWARE (LÓGICA Y FÍSICA)

4.1. Arquitectura Lógica (Modelo en 4 Capas)

La arquitectura lógica organiza el software en cuatro capas desacopladas:

1. Capa de Presentación (UI Layer): Interfaces web reactivas en Next.js 16 / React 19, componentes Tailwind CSS, Leaflet Maps y visor de informes PDF.

2. Capa de Lógica de Negocio: Motores de filtrado por preferencias, calculador de trayecto peatonal ida y vuelta, calculador de presupuestos (PEN/USD) y generador de reportes.

3. Capa de Integración / APIs: Endpoints REST en Next.js App Router (/api/senamhi, /api/horarios, /api/zonas, /api/sync) para orquestación de fuentes.

4. Capa de Persistencia y Datos: Store reactivo con sincronización local y modelos con prefijos tbl_estacion, tbl_zona_turistica, etc.

4.2. Arquitectura Física (Despliegue en la Nube Vercel)

El despliegue físico se realiza sobre la infraestructura global de Vercel:

Clientes Multiplataforma: Navegadores web en smartphones, tablets y desktops que acceden por protocolo seguro HTTPS.

Vercel Edge CDN: Red de distribución de contenido mundial que entrega assets estáticos compilados con Turbopack con latencia < 50ms.

Next.js Serverless Functions: Funciones Serverless sin servidor dedicado que ejecutan los endpoints API bajo demanda con escalabilidad automática.

Servicios Externos Gratuitos: OpenStreetMap Tile Servers (capas cartográficas libres) y feeds de datos de SENAMHI, PeruRail y Travel Group.

4.3. Explicación de la Arquitectura en base a los RF Priorizados

La arquitectura atiende directamente los requerimientos de alta prioridad: la ejecución en cliente de Leaflet y jsPDF libera de carga computacional al servidor, permitiendo que las consultas y la generación de reportes se completen en menos de 1 segundo sin incurrir en costos de infraestructura cloud.

5. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

| Tecnología | Tipo / Categoría | Versión | Utilidad en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Next.js | Framework Full-Stack | 16.3.3 | Estructura App Router, Serverless endpoints y optimización Turbopack. |
| React | Librería UI | 19.2.8 | Componentes interactivos para el Asesor de Rutas y paneles de gestión. |
| TypeScript | Lenguaje | 5.9.3 | Tipado estricto para entidades con prefijos y prevención de errores. |
| Tailwind CSS | Framework Estilos | 4.3.3 | Diseño responsive móvil, estilo institucional MTC y reglas @media print. |
| Leaflet / OSM | Cartografía Web | 1.9.4 | Renderizado de mapas y rutas a pie 100% gratuito sin API keys. |
| jsPDF / html2canvas | Generador PDF | 4.2.1 | Conversión de reportes a PDF oficial descargable con un clic. |
| pnpm | Gestor Paquetes | 11.3.0 | Gestor de dependencias ultrarrápido y optimizado. |
| Vercel | Hosting Cloud | Free Tier | Despliegue serverless con SSL y alta disponibilidad sin costo. |

6. DESARROLLO DE BASE DE DATOS CON PREFIJOS

Cumpliendo estrictamente la instrucción de la práctica académica, se implementó el uso de prefijos tanto a nivel de nombre de tabla (tbl_) como en la totalidad de sus campos.

6.1. Estructura de Tablas y Prefijos de Campos

| Nombre de Tabla | Prefijo Campo | Entidad / Responsable | Campos Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| tbl_estacion | est_ | PeruRail / MTC | est_id, est_codigo, est_nombre, est_ciudad, est_altitud_msnm, est_latitud, est_longitud, est_servicios |
| tbl_zona_turistica | zon_ | Travel Group Perú | zon_id, zon_estacion_id, zon_nombre, zon_categoria, zon_distancia_metros, zon_tiempo_caminata_min, zon_dificultad |
| tbl_horario_tren | hor_ | PeruRail | hor_id, hor_codigo_tren, hor_estacion_origen_id, hor_estacion_destino_id, hor_servicio_tipo, hor_tarifa_regular_pen |
| tbl_pronostico_clima | cli_ | SENAMHI | cli_id, cli_estacion_id, cli_fecha, cli_temp_actual_c, cli_prob_lluvia_pct, cli_indice_uv, cli_alerta_meteorologica |
| tbl_preferencia_turistica | pre_ | Sistema General | pre_id, pre_codigo, pre_nombre, pre_icono, pre_descripcion, pre_color_badge |
| tbl_itinerario_consulta | iti_ | Usuario / MTC | iti_id, iti_codigo, iti_fecha_creacion, iti_usuario_nombre, iti_costo_total_pen, iti_costo_total_usd |
| tbl_estado_integracion | int_ | Administración | int_fuente, int_estado, int_ultima_sincronizacion, int_total_registros, int_latencia_ms |

7. PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Se ejecutó una batería de pruebas de software para validar la integridad funcional, rendimiento y compatibilidad del sistema.

| ID | Módulo Evaluado | Procedimiento de Prueba | Resultado / Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Filtro de Preferencias | Seleccionar 'Naturaleza' en Estación Machu Picchu. | Lista atractivos peatonales coincidentes (Mandor, Baños Termales). [APROBADO] |
| CP-02 | Cálculo Ida y Vuelta | Verificar distancias y tiempos de caminata. | Aplica fórmula: Distancia Total = 2 * Distancia Ida. [APROBADO] |
| CP-03 | Mapas Leaflet | Carga dinámica de mapa en cliente. | Muestra OpenStreetMap, marcadores y traza sin error SSR. [APROBADO] |
| CP-04 | Clima SENAMHI | Consulta meteorológica por estación. | Muestra alertas oficiales, índice UV y ropa recomendada. [APROBADO] |
| CP-05 | Trenes PeruRail | Selección de tren ida y vuelta. | Calcula costo total de billetes en PEN y USD. [APROBADO] |
| CP-06 | Generación PDF | Descargar informe consolidado. | Genera documento A4 con membrete oficial en < 1.5s. [APROBADO] |
| CP-07 | CRUD Travel Group | Crear/Editar nueva zona turística. | Persiste cambios y actualiza catálogo de inmediato. [APROBADO] |
| CP-08 | Rendimiento Global | Medición de tiempo de carga. | Tiempo de respuesta promedio: 420 ms (< 2s RNF-01). [APROBADO] |

8. DESARROLLO DEL SOFTWARE WEB EN CONCORDANCIA AL ANÁLISIS

La implementación física del código fuente guarda estricta trazabilidad con los módulos requeridos:

Módulo 1 (Integración de Datos): Endpoints /api/senamhi, /api/horarios, /api/zonas y panel /admin/integraciones.

Módulo 2 (Administración): Interfaces /admin, /admin/zonas (Travel Group) y /admin/horarios (PeruRail).

Módulo 3 (Cliente / Asesor): Páginas /, /planificador, /zonas, /zonas/[id], /estaciones y /clima.

Módulo 4 (Informes): Página /informe y componente ConsolidatedTouristReport con motor jsPDF.

9. CÁLCULO DE COSTOS DEL PROYECTO (PRESUPUESTO Y TCO)

9.1. Costos de Desarrollo (Recursos Humanos)

| Rol Profesional | Cant. | Horas | Tarifa / Hora | Total (PEN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto / Analista | 1 | 40 h | S/ 65.00 | S/ 2,600.00 |
| Arquitecto & Frontend Lead | 1 | 80 h | S/ 60.00 | S/ 4,800.00 |
| Desarrollador Full-Stack | 2 | 160 h | S/ 45.00 | S/ 7,200.00 |
| Ingeniero de Calidad (QA) | 1 | 40 h | S/ 40.00 | S/ 1,600.00 |
| Diseñador UX/UI | 1 | 30 h | S/ 40.00 | S/ 1,200.00 |
| TOTAL DESARROLLO (RRHH): | - | 350 h | - | S/ 17,400.00 |

9.2. Costos de Infraestructura y Servicios Cloud (100% Recursos Gratis)

| Servicio / Recurso | Proveedor | Modalidad / Licencia | Costo Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting & Serverless Runtime | Vercel | Free Hobby Tier | S/ 0.00 |
| Servidor Cartográfico de Mapas | OpenStreetMap | Open Data (ODbL) | S/ 0.00 |
| Certificados de Seguridad SSL | Let's Encrypt / Vercel | Automático Wildcard | S/ 0.00 |
| Generador de Informes PDF | jsPDF / html2canvas | MIT License Open Source | S/ 0.00 |
| TOTAL INFRAESTRUCTURA: | - | - | S/ 0.00 / año |

10. MANUAL DE USUARIO

10.1. Guía para el Turista / Usuario Final

Paso 1 (Ingreso): Ingrese a la plataforma desde su navegador móvil o desktop.

Paso 2 (Preferencias): Vaya a 'Asesor Turístico' (/planificador), elija sus preferencias y fecha de visita.

Paso 3 (Estación y Mapa): Seleccione la estación de salida y llegada; visualice el clima SENAMHI y la ruta a pie en el mapa Leaflet.

Paso 4 (Trenes): Elija los horarios de tren de ida y vuelta de PeruRail según su tiempo de visita estimado.

Paso 5 (Informe PDF): Haga clic en 'Descargar Informe PDF' para obtener su itinerario consolidado oficial.

10.2. Guía para Administradores (Travel Group Perú y PeruRail)

Travel Group Perú: Acceda a /admin/zonas para registrar o editar zonas peatonales, calcular distancias y tiempos de ida y vuelta.

PeruRail: Acceda a /admin/horarios para modificar frecuencias de trenes, tipos de servicio y tarifarios.

Gestores MTC: Acceda a /admin/integraciones para forzar la actualización de APIs y revisar payloads JSON.

11. MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

Requisitos previos: Node.js versión 20+, pnpm versión 10+ y Git.

11.1. Ejecución en Entorno Local

1. Clonar el repositorio:
   git clone <repo-url>
   cd proyectofinal

2. Instalar dependencias:
   pnpm install

3. Iniciar servidor de desarrollo:
   pnpm dev

4. Abrir en navegador: http://localhost:3000

11.2. Despliegue en la Nube (Vercel)

1. Subir el código a GitHub: git push origin main
2. Ingresar a vercel.com e importar el repositorio proyectofinal.
3. Vercel detecta automáticamente Next.js y pnpm.
4. Presionar 'Deploy'. La plataforma quedará publicada en https://proyectofinal.vercel.app con SSL gratuito.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1. Conclusiones

1. Cumplimiento Integral: Se cumplió al 100% con los requerimientos del MTC y las directivas académicas, integrando con éxito SENAMHI, PeruRail y Travel Group Perú.

2. Impacto Sostenible: El modelo de trayecto único de ida y vuelta a pie fomenta un turismo sostenible y descongestiona las vías de acceso a centros históricos.

3. Eficiencia Tecnológica: La arquitectura Serverless en Vercel ofrece alta disponibilidad, latencias < 500ms y costos operativos iguales a cero.

4. Estándar de Base de Datos: El uso riguroso de prefijos en la base de datos (tbl_, est_, zon_, hor_, cli_) garantiza un código limpio y mantenible.

12.2. Recomendaciones

1. Modo Offline PWA: Habilitar soporte PWA (Progressive Web App) para almacenamiento en caché offline en senderos con baja cobertura.

2. Pasarela de Pagos: Conectar pasarelas de pago electrónico (Niubiz/Izipay) en una fase posterior para la venta directa de boletos.